УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов

от 21.02.2013 № 405

ПЛАН

мероприятий по организации благоустройства и озеленение  территорий Бирофельдского сельского поселения на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Кап. вложения в тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение рассады цветочных культур | май | 2,0 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Побелка деревьев | май | 5,0 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Изготовление и Установка горки, разборка горки | Декабрь-январь | 10,0 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Установка металлической горки | май | 0,8 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Спиливание тополей | апрель-август | 5,0 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Отлов бродячих собак | в течении года | 5,2 | Администрация сельского поселения |
| 7 | Покраска стелы | в течении года | 2,0 | Администрация сельского поселения |