Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                       №  69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРОФЕЛЬДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ

В рамках своих полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организационного   проведения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» к работе в отопительный период 2014-2015 годов, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» к работе в отопительный период 2014-2015 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Т.А.Васильеву.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                            М.Ю.Ворон

информационный бюллетень Бирофельдского сельского поселения 30.06.2014 № 20

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бирофельдского сельского поселения

от 30.06.2014 № 69

Перечень

мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» к работе в отопительный период 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес местонахождения объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение гидравлических испытаний, ремонт, проверка и наладка на объектах и трассах | Котельная «Больница», с.Бирофельд, ул.Центральная 8 «а» | август |
|  |  | Теплотрасса от котельной «Больница» | август |
|  |  | Котельная «Школа» с.Бирофельд, ул.Таежная, 11 | июль |
|  |  | Теплотрасса от котельной «Школа» | июль |
|  |  | Котельная, с.Алексеевка, ул.Советская 9 «а» | июнь |
|  |  | Теплотрасса от котельной с.Алексеевка, ул.Советская 9 «а» | июнь |
| 2. | Проведение гидравлических испытаний, ремонт, проверка и наладка внутридомовых сетей | ул.Совхозная, 1 | 14.07.2014-17.07.2014 |
|  |  | ул.Совхозная, 3 | 05.07.2014-07.07.2014 |
|  |  | ул.Совхозная, 5 | 08.07.2014-11.07.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 2 | 19.05.2014-21.05.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 4 | 22.05.2014-25.05.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 6 | 30.05.2014-02.06.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 8 | 09.06.2014-12.06.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 10 | 10.06.2014-12.06.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 12 | 16.06.2014-18.06.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 14 | 19.06.2014-21.06.2014 |
| 3. | Частичный ремонт системы водоснабжения | ул.Центральная 54, 52, 50 | 07.07.2014-09.07.2014 |
|  |  | ул.Центральная, 27 | 16.06.2014-18.06.2014 |
| 4. | Частичный ремонт системы отопления в ДК с.Бирофельд | ул.Центральная, 54 | 10.07.2014 |
| 5. | Реконструкция котельной | с.Бирофельд, ул.Центральная, 8 «а» | август |