ПРОЕКТ

Муниципальное образование "Бирофельдское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№

с. Бирофельд

Об утверждении плана мероприятий по содержанию уличной дорожной сети в населенных пунктах Бирофельдского сельского поселения в 2017 году

 На основании Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содержанию уличной дорожной сети в населенных пунктах Бирофельдского сельского поселения в 2017 году.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по бюджету, налогам и сборам (Дмитриев Н.В.).

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене» Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава сельского поселения М.Ю.Ворон

 УТВЕРЖДЕН

 решением Собрания депутатов

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

ПЛАН

мероприятий по содержанию уличной дорожной сети в населенных пунктах Бирофельдского сельского поселения в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Кап. вложения в тыс. руб. | ответственный |
| 1. | с. Бирофельд, ул.Новая | Ямочный ремонт и профилирование | май - август | 200,0 | администрация |
| 2. | с.Бирофельд,с.Алексеевка,с.Опытное Поле,с.Димитрово,с.Красивое | Окашивание обочин дорог, вырубка кустарников кюветов, очистка уличной дорожной сети от снега в зимнее время  | июнь – март | 40,0 | администрация |
| 3. | с. Бирофельд,с.Алексеевка,с.Красивое | Оплата за уличное электроосвещение | в течение года  | 122,6 | администрация  |
| 4. | с.Алексеевка, ул.Школьная | Окювечивание | Июл.-сентябрь | 114,0 | Администрация |
| 5. | ИТОГО |  |  | 476,6 |  |