ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения программ реализуемых на территории муниципального образования

«Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

за **январь – сентябрь** 2016 года

 тыс. рублей в текущих ценах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходов | Предусмотренона текущий годВсего | Профинансировано за январь-сентябрь 2016 года | Выполнено за январь- сентябрь 2016 года | Основные мероприятия программы за отчетный период |
| ***Объем ассигнований – всего*** | 7325,7 | 4615,7 | 4615,7 |  |
| ***За счет средств местного бюджета*** | 7114,9 | 4615,7 | 4615,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 100,0 | 13,1 | 13,1 | Проведение мероприятий по ограничению доступа огня к жилой части сельского поселения (окашивание бесхозных территорий в с.Красивое, Алексеевка, Бирофельд, Опытное поле) |
| Муниципальная программа «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016 год» | 30,0 | 15,0 | 15,0 | Приобретение и установка дорожных знаков «Внимание дети» |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2014- 2016 годы» | 373,2 | 269,0 | 269,0 | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (чистка дорог от снега, окашивание обочин дорог в с.Алексеевка, Бирофельд, Опытное поле, Красивое; исправление профиля гравийной дороги по ул.Юбилейная с.Красивое) |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» на 2015-2017 годы | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 204,4 | 117,2 | 117,2 | Совершенствование системы уличного освещения (оплата за уличное освещение, за аренду опор уличного освещения)-45,0 тыс.руб; организация и содержание мест захоронений (приобретение и доставка песка)-25,8 тыс.руб; прочие мероприятий по благоустройству (побелка деревьев, мероприятия по сбору и вывозу мусора) - 46,4 тыс.рублей |
| Муниципальная программа «Культура МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 6401,3 | 4199,8 | 4199,8 | Текущий ремонт объектов культурного наследия (ремонт обелисков, ограждение обелиска в с.Бирофельд))- 71,9тыс.руб, проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам (День учителя), юбилейным датам-18,9 тыс.руб..Организация библиотечного обслуживания населения 869,2 тыс.рублей (выплата заработной платы работникам библиотек, уплата страховых взносов, оплата коммунальных услуг, подписка на периодические издания, техническое обслуживание зданий, курсы повышения квалификации)Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества-3239,8 тыс.руб (выплата заработной платы работникам библиотек, уплата страховых взносов, оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание зданий, курсы повышения квалификации, уплата налога на имущество, пеней, госпошлины) |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного и массового спорта на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на 2016-2018 годы | 5,0 | 1,6 | 1,6 | Приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивного мероприятия по волейболу |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| **из них:** |  |  |  |  |
| **Инвестиции (капвложения) - всего** | 72,5 | 72,5 | 72,5 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) | 72,5 | 72,5 | 72,5 |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |
| **НИОКР - всего** |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| и т.ч. заемные |  |  |  |  |
| **Прочие нужды- всего** | 7253,2 | 4543,2 | 4543,2 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Местный бюджет (без учета средств, полученных из бюджетов других уровней) | 7042,4 | 4543,2 | 4543,2 |  |
| Внебюджетные источники муниципального образования |  |  |  |  |
| в т.ч. заемные |  |  |  |  |

Глава администрации М.Ю.Ворон