Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2019                                                                                                       № 61

с. Бирофельд

Об утверждении  Паспорта общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности по Бирофельдскому сельскому поселению на 2015-2020 годы

На основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и постановлением правительства Еврейской автономной области от 05.05.2015 № 176-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», администрация Бирофельдского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности по Бирофельдскому сельскому поселению на 2020 год, согласно Приложению № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее  постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава  сельского поселения                                                           М.Ю.Ворон

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения от 13.06.2019 № 61

Паспорт

общественно значимого некоммерческого проекта,

претендующего на получение гранта в 2020 году

Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района

Еврейская автономная область

I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Реконструкция тротуара с. Бирофельд, ул. Центральная (коттеджи) |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | 1500 кв.м. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Реконструкция тротуара с. Бирофельд, ул. Центральная (коттеджи) Задачи: - создание необходимых условий для безопасного передвижения пешеходов муниципального образования; - развитие существующей пешеходной коммуникации муниципального образования; |
| Инициатор проекта | Жители села Бирофельд МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Бирофельдское сельское поселение» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01 июня 2020 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2020 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 1 700,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта | 1 450,00 |
| местного бюджета | 50,0 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | 614,94 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 100 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием | 100 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 200,00 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами | 100,00 |
| иное (указать наименование вида расходов) передача во временное пользование имущества и инвентаря | 100,00 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| трудовым участием |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |

Трудовое участие:

|  | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человеко-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Планировка территории. Благоустройство и озеленение территории ИТОГО | 80 200 280 | 1000 100 100 | 80 000 20 000 100 000 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 130. |
| --- | --- |
| из них: молодежь до 30 лет | 40 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Дети и взрослые - 650 |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек: | 1100 |
| в том числе: прямо, человек | 350 |
| косвенно, человек | 750 |

Инициаторы проекта

| № | Инициатор проекта (ф.и.о./ наименование проекта) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители села Бирофельд МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района Инициаторы проекта: Степанок Г.Н., Мастицкая В.В., Гурица В.П. | Безопасное передвижение жителей муниципального образования, втом числе учащихся школы и детского сада. Жители выразили готовность в работах по озеленению, уборке от мусора. |

II. Описание проекта

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

В соответствии с пунктом 5 статья 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 №131- ФЗ, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Бирофельдском сельском поселении проводится целенаправленная работа по безопасности дорожного движения.

Вместе с тем, в вопросах безопасности дорожного движения на территории сельского поселения имеется ряд проблем:

- низкий уровень обеспеченности тротуапров;

- безопасное передвижение населения муниципального образования, в том числе обучающихся учащихся и воспитанников детского сада;

- тротуар, который имеется по ул.Центральная в с.Бирофельд,  является устаревшим в техническом отношении и не соответствует современным требованиям для безопасного движения населения;

- долгое время не осуществлялся и не производился ремонт тротуара,  в результате чего техническое состояние тротуара представляет угрозу для безопасного передвижения граждан;

Учитывая вышеизложенное, а также актуальность и остроту вопроса безопасности дорожного движения пешеходов Бирофельдского сельского поселения, необходимо осуществить реконструкцию тротуара       с. Бирофельд, ул. Центральная (коттеджи).

Для решения этих проблем  требуются   значительные финансовые расходы, которых в бюджете сельского поселения недостаточно и это долго будет оставаться проблемой, препятствующей безопасности дорожного движения населения, особенно учащихся школ и воспитанников детского сада.  Сегодня, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении требует комплексного и системного подхода, програмно – целевого способа решения данной приоритетной проблемы, целевого финансирования расходов на реконструкцию тротуара       с. Бирофельд, ул. Центральная (коттеджи)

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реализации комплекса мероприятий с привлечением средств из регионального, федерального бюджетов для безопасности дорожного движения жителей сельского поселения.

# 2. Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является реконструкция тротуара       с. Бирофельд, ул. Центральная (коттеджи).

Задачи, стоящие перед проектом:

- создание необходимых условий для безопасного передвижения пешеходов муниципального образования;

- развитие существующей пешеходной коммуникации муниципального образования;

# 3. Мероприятия по реализации проекта

# Этапы реализации проекта.

Подготовительный этап:  май 2020 г.

создание рабочей группы по разработке проекта, с привлечением молодежи и инициативных групп (ТОС).

Основной этап: июль 2020 г. - сентябрь 2020 г.

- Закупка строительных материалов и оформление договоров выполнения работ - июль 2020 г.

- Расчистка территории земельного участка – июль 2020 г.

Завершение проекта: 01 октября 2020 г., подведение итогов реализации проекта совместно с жителями, инициативными гражданами, представителями молодежи, средствами массовой информации.

# Ожидаемые результаты реализации проекта

Обеспечение безопасности дорожного движения населения сельского поселения, совершенствование эстетического состояния территории села, создание максимально комфортных и безопасных  условий для пешеходов. Привлечение жителей,   предприятий и  организаций к участию в решении проблем реконструкции стадиона. Использование всех ресурсов, которыми располагают жители – личный трудовой вклад, технические средства, строительные материалы.

Совместные участие, жителей подростков и молодежи в  данном проекте будет стимулировать активность населения,  и сохранять сделанное своими руками, кроме того снижение уровня правонарушений среди подростков и молодежи.

# Дальнейшее развитие проекта

Данный опыт проекта будет  опубликован в межмуниципальном вестнике «Биробиджанский муниципальный район»,  размещен на сайте  администрации Бирофельдского сельского поселения,  в информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения. Жители населенных пунктов будут ознакомлены с фото и видеоматериалом о проделанной работе в рамках реализации  проекта.

# Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта: - подготовка проектно – сметной документации; - определение источников финансирования проекта; - подготовка пакета документов для проведения торгов (аукион) среди подрядных организаций | 01.04.2020 до 01.06.2020г. | Ворон М.Ю. |
| Ремонтно-строительные работы: - Планировка площадок, доставка ПГС и песка, профилировка подъездных путей, благоустройство и озеленение | 01.06.2020 до 30.09.2020 | Кащеев П.А. |
| Прочая деятельность (указать наименование) -покраска, озеленение и др. | 15.06.2020 до 30.09.2020 | Жители села, Кащеев П.А. |

IV. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства тыс.рублей | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества и инвентаря | 500,0 | 514,94 | 1014,94 |
| 2. Трудовое участие (Планировка территории, установка и бетонирование спортивных и игровых снарядов и форм, благоустройство и озеленение территории, трудовым участием) |  | 100,0 | 100,0 |
| 3. Приобретение и монтаж оборудования и игровых комплексов, в том числе: -качели, лесенки, лазалки, горки, песочница - баскетбольные стойки - волейбольные столбы и волейбольная сетка - мячи волейбольные и футбольные - ограждение территории - урны, скамейки | 497,4 | 35,0 | 532,4 |
| 4. Приобретение красок. |  | 15.0 | 15.0 |
| ИТОГО | 997,4 | 664,94 | 1662,34 |

Руководитель

органа местного самоуправления                          ___________________________

М.П.  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ___________                         ___________________________

(должность, контактный телефон)   (подпись)        (расшифровка подписи)