Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020                                                                                                       № 20

с. Бирофельд

Об утверждении  Паспорта общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности по Бирофельдскому сельскому поселению на 2020-2025 годы

На основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019  № 696  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.02.2020 № 35-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2020-2025 годах субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований еврейской автономной области, расположенных на сельских территориях еврейской автономной области, на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий еврейской автономной области», администрация Бирофельдского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности по Бирофельдскому сельскому поселению на 2020 год, согласно Приложению № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее  постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава  сельского поселения                                                           М.Ю.Ворон

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения от 28.02.2020 № 20

Паспорт

общественно значимого некоммерческого проекта,

претендующего на получение гранта в 2020 году

Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района

Еврейская автономная область

I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки, в с. Опытное Поле, ул. Дорожная (на территории Дома культуры) |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | 1000 кв.м. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки Задачи: - создание необходимых условий для оздоровления населения, проведение соревнований, организация учебно – тренировочного процесса; - развитие существующей спортивной базы муниципального образования; - создание условий для организации досуга молодежи сельского поселения, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни |
| Инициатор проекта | Жители села опытное Поле МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Бирофельдское сельское поселение» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01 июня 2020 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2020 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 1 662,34 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта | 997,4 |
| местного бюджета | 50 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | 614,94 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 100 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием | 100 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 514,94 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами | 418,60 |
| иное (указать наименование вида расходов) передача во временное пользование имущества и инвентаря | 96,34 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| трудовым участием |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |

Трудовое участие:

|  | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человеко-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Планировка территории. Установка и бетонирование спортивных и игровых снарядов и форм. Благоустройство и озеленение территории ИТОГО | 70 200 100 370 | 1000 100 100 | 70 000 20 000 10 000 100 000 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 76. |
| --- | --- |
| из них: молодежь до 30 лет | 30 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Дети и взрослые - 55 |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек: | 123 |
| в том числе: прямо, человек | 76 |
| косвенно, человек | 47 |

Инициаторы проекта

| № | Инициатор проекта (ф.и.о./ наименование проекта) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители села Опытное Поле МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района Инициаторы проекта: Яцкив Г.Я., Тягунова О.В., Пряжникова О.Н., Дураченко Е.И. | Численность населения занимающих физической культурой и спортом на территории Бирофельдского сельского поселения ежегодно растет. Жители выразили готовность в работах по озеленению, уборке от мусора, установке спортивных сооружений. |

II. Описание проекта

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

В соответствии с пунктом 15 статья 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 №131- ФЗ, обеспечение  условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относится  к вопросам местного значения сельского поселения. В Бирофельдском сельском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

Вместе с тем, в вопросах благоустройства и создания  зон отдыха на территории сельского поселения имеется ряд проблем:

- низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;

- широкое вовлечение различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом препятствует состояние спортивных сооружений, не соответствующих современным требованиям;

- территория Дома культуры, где планируется создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки, расположенный в с. Опытное Поле, является устаревшим в техническом отношении и не соответствует современным требованиям для организации работы с населением;

- долгое время не осуществлялся и не производился ремонт спортивного объекта,  в результате чего техническое состояние оборудования стоящего на территории Дома культуры  представляет угрозу для здоровья занимающихся спортом;

- на территории села Опытное Поле не расположен сельский спортивный стадион, а также спортивный зал.

Учитывая вышеизложенное, а также актуальность и остроту вопроса сохранения и развития спортивной базы Бирофельдского сельского поселения, необходимо осуществить создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки на территории Дома культуры.

Для решения этих проблем  требуются   значительные финансовые расходы, которых в бюджете сельского поселения недостаточно и это долго будет оставаться проблемой, препятствующей приобщения населения, особенно социально не защищенных категорий, к здоровому образу жизни, привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям спортом и участию в соревнованиях. Сегодня, очевидно, что развитие физической культуры и спорта в сельском поселении требует комплексного и системного подхода, програмно – целевого способа решения данной приоритетной проблемы, целевого финансирования расходов на реконструкцию и укрепление материально – технической базы спортивных объектов сельского поселения.

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реализации комплекса мероприятий с привлечением средств из регионального, федерального бюджетов для сохранения и развития спортивной базы на территории сельского поселения.

# 2. Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки

Задачи, стоящие перед проектом:

- создание необходимых условий для оздоровления населения, проведение соревнований, организация учебно – тренировочного процесса;

- развитие существующей спортивной базы муниципального образования;

- создание условий для организации досуга молодежи сельского поселения, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни

# 3. Мероприятия по реализации проекта

# Этапы реализации проекта.

Подготовительный этап:  май 2020 г.

создание рабочей группы по разработке проекта, с привлечением молодежи и инициативных групп (ТОС).

Основной этап: июль 2020 г. - сентябрь 2020 г.

- Закупка строительных материалов и оформление договоров поставки оборудования спортивной и детской игровой площадки - июль 2020 г.

- Расчистка территории земельного участка – июль 2020 г.

- Планировка площадки и сборка (установка) основных конструкций - конец августа - сентябрь 2020 г.

Завершение проекта: 01 октября 2020 г., подведение итогов реализации проекта совместно с жителями, инициативными гражданами, представителями молодежи, средствами массовой информации.

# Ожидаемые результаты реализации проекта

Привлечение населения к новым видам спорта, повышенная привлекательность спортивного досуга, совершенствование эстетического состояния территории села, создание максимально комфортных и безопасных  условий для отдыха и развития населения. Привлечение жителей,   предприятий и  организаций к участию в решении проблем строительства  спортивных площадок. Использование всех ресурсов, которыми располагают жители – личный трудовой вклад, технические средства, строительные материалы.

Совместные участие, жителей подростков и молодежи в  данном проекте будет стимулировать активность населения,  и сохранять сделанное своими руками, кроме того, за счет увеличения проводимых спортивных мероприятий, планируется снижение уровня правонарушений среди подростков и молодежи.

# Дальнейшее развитие проекта

Данный опыт проекта будет  опубликован в межмуниципальном вестнике «Биробиджанский муниципальный район»,  размещен на сайте  администрации Бирофельдского сельского поселения,  в информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения, в социальных сетях «Одноклассники», «ВК», «Инстаграм». Жители населенных пунктов будут ознакомлены с фото и видеоматериалом о проделанной работе в рамках реализации  проекта.

# Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта: - подготовка проектно – сметной документации; - определение источников финансирования проекта; - подготовка пакета документов для проведения торгов (аукион) среди подрядных организаций | 01.04.2020 до 01.06.2020 г. | Ворон М.Ю. |
| Ремонтно-строительные работы: - Планировка площадок, доставка ПГС и песка, профилировка подъездных путей, установка спортивных и малых форм, ограждения территории, благоустройство и озеленение | 01.06.2020 до 30.09.2020 | Кащеев П.А. |
| Приобретение оборудования: - скамейки, урны, ограждения, спортивного оборудования | 01.05.2020 до 01.06.2020 | Ворон М.Ю., |
| Прочая деятельность (указать наименование) -покраска, озеленение и др. | 15.06.2020 до 30.09.2020 | Жители села, Кащеев П.А. |

IV. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства тыс.рублей | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества и инвентаря | 500,0 | 514,94 | 1014,94 |
| 2. Трудовое участие (Планировка территории, установка и бетонирование спортивных и игровых снарядов и форм, благоустройство и озеленение территории, трудовым участием) |  | 100,0 | 100,0 |
| 3. Приобретение и монтаж оборудования и игровых комплексов, в том числе: -качели, лесенки, лазалки, горки, песочница - баскетбольные стойки - волейбольные столбы и волейбольная сетка - мячи волейбольные и футбольные - футбольные ворота с сеткой - урны, скамейки | 497,4 | 35,0 | 532,4 |
| 4. Приобретение красок. |  | 15.0 | 15.0 |
| ИТОГО | 997,4 | 664,94 | 1662,34 |

Руководитель

органа местного самоуправления                          ___________________________

М.П.  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ___________                         ___________________________

(должность, контактный телефон)   (подпись)        (расшифровка подписи)