Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020											  № 30

с. Бирофельд

«Об утверждении муниципальной программы «Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберагающих технологий в населенных пунктах: с.Бирофельд, с.Опытное Поле, с.Красивое в 2020 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», постановлением администрации сельского поселения от 07.02.2018 № 24 «Об утверждении  Порядка разработке и корректировке муниципальных программ Бирофельдского сельского поселения, осуществления мониторинга и контроля их реализации»  администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберагающих технологий в населенных пунктах: с.Бирофельд, с.Опытное Поле, с.Красивое в 2020 году».

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения (Васильева Т. А.).

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                М. Ю. Ворон

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 20.03.2020 №   30

Муниципальная программа  ««Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберагающих технологий в населенных пунктах: с.Бирофельд, с.Опытное Поле, с.Красивое в 2020 году»

1. Паспорт муниципальной программы ««Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберагающих технологий в населенных пунктах: с.Бирофельд, с.Опытное Поле, с.Красивое в 2020 году»

I «Общая характеристика проекта»

| Направление реализации проекта | Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберагающих технологий |
| --- | --- |
| Наименование проекта, место реализации | Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберагающих технологий в населенных пунктах: с.Бирофельд, с.Опытное Поле, с.Красивое |
| Информация о собственниках земельных участков, формирующих территорию под благоустройство, а также о границах данных земельных участков | Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейская автономная область, территории прилегающие к объектам социальной инфраструктуры с.Красивое, ул.Комсомольская, ул.Школьная (Дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, фельдшерско – акушерский пункт, здание основной школы, столовая, магазин «Бум», магазин «Родничок»), с. Бирофельд, ул. Садовая, ул.Новая, ул.Чапаева, ул.Молодежная (Дом культуры, школа, детский сад, опорный пункт полиции, ЖКХ, пожарный пост, амбулатория, станция скорой помощи, библиотека, аптека, администрация, участок связи, почтовое отделение, участок ДРСК, магазин «Идеал», магазин «Светлана»), с.Опытное Поле, ул. Нагорная, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.40 лет Победы (начальная школа, детский сад, фельдшерско – акушерский пункт, магазин «Березка», дом культуры, библиотека) |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Цель: Организация освещения территорий прилегающих к объектам социального значения в населенных пунктах: Красивое, Опытное Поле, Бирофельд Задачи: - повышение энергоэффективности качественной бесперебойной работы уличного освещения, максимального снижения потребления электрической энергии и обслуживания системы уличного освещения; - безопасное передвижение жителей населенных пунктов: с.Красивое, с.Опытное Поле, с.Бирофельд до объектов социальной сферы обслуживания |
| Инициатор проекта | Жители села Опытное Поле, с.Красивое, с.Бирофельд МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Бирофельдское сельское поселение» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01 июня 2020 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2020 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2 330,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации | 1630,00 |
| местного бюджета, подтверждающего выпиской из местного бюджета | 50 |
| внебюджетных источников, включая вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений и технических средств) | 650,00 |

Целевая группа:

| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, человек | 353 |
| --- | --- |
| Общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на сельской территории, в котором реализуется проект, человек | С.Бирофельд – 1024; С.Красивое – 204; С.Опытное Поле – 123; |
| Количество граждан, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 705 |
| Удельный вес граждан, получающих выгоду от реализации проекта, % | 52 |

II. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для граждан проживающих на сельской территории

Уличное освещение играет очень большую роль в жизни населения. Очень важно, чтобы улицы были освещены качественно. Для создания условий нормальной жизни людей необходимо освещение прилегающих к жилым домам: с.Бирофельд, ул. Новая, ул.Чапаева, ул.Садовая, ул.Молодежная, с.Опытное Поле, ул.Нагорная, ул.Центральная, ул.Садовая, ул. 40 лет Победы, с.Красивое ул.Школьная, ул.Комсомольская, а также объектов социальной инфраструктуры: ФАПы, школы, детские сады, аптека, амбулатория, Почта России и т.д.,  на которых уличное освещение не функционирует, что негативно влияет на качество жизни граждан. Тротуары в данных населенных пунктах отсутствуют. В вечернее и ночное время водители проезжающего автотранспорта не могут видеть находящихся на дороге людей, что создает травмоопасные ситуации . В вечернее время дети и взрослые боятся ходить в темноте по улице. Возникают трудности в определении номеров домов для сотрудников полиции, скорой помощи и гостей Бирофельдского сельского поселения в темное время суток. Для обеспечения жизнедеятельности населения, необходимо обустроить их освещение. Проведение данных работ поможет в любое время свободно передвигаться по улице жителям, в том числе детям младшего и школьного возраста. Указанная проблема актуальна, ее решение необходимо для поддержания и сохранения жизнеобеспечения жителей населенных пунктов: Красивое, Бирофельд, Опытное Поле снижения социальной напряженности, что, в свою очередь положительно повлияет на улучшение качества их жизни.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

- Улучшение условий для проживания в селе;

- Снятие социальной напряженности;

- Возможность организации дополнительных занятий в школе с учащимися в вечернее время;

- Повышение активности жителей села в посещении досуговых и развлекательных мероприятий;

- Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях и творческих кружках;

- Уменьшение числа безнадзорных подростков на улицах и как следствие уменьшение подростковой преступности;

- Снижение затрат на эксплуатацию линий наружного освещения и экономия оплаты за электроэнергию.

Действие проекта охватывает все возрастные группы населения села от дошкольников до пенсионеров. Проект рассчитан на 100 % охват жителей села. Обустройство уличного освещения, повышение надежности и электробезопасности линий уличного освещения.

# 2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта: - подготовка проектно – сметной документации; - определение источников финансирования проекта; - подготовка пакета документов для проведения торгов (аукион) среди подрядных организаций | 01.04.2020 до 01.06.2020 г. | Ворон М.Ю. |
| Благоустройство и озеленение, уборка мусора | 01.06.2020 до 30.09.2020 | Кащеев П.А. |
| Приобретение оборудования: - кабель, светильники, прибор учета, лампы, автомат, шкаф управления и регулирования, фотореле, кронштейны, трубы, комплекты проможуточной подвески, лента крепления, зажимы, выключатели, щиты, колпачки | 01.05.2020 до 01.06.2020 | Ворон М.Ю., |
| Прочая деятельность (указать наименование) -озеленение, уборка мусора | 15.06.2020 до 30.09.2020 | Жители сел: Красивое, Опытное Поле, Бирофельд, Кащеев П.А. |

IV. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства тыс.рублей | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества | 101,00 | 600,00 | 701,00 |
| 2. Трудовое участие (благоустройство и озеленение территории, трудовым участием) |  | 100,0 | 100,0 |
| 3. Приобретение и монтаж оборудования - кабель, светильники, прибор учета, лампы, автомат, шкаф управления и регулирования, фотореле, кронштейны, трубы, комплекты проможуточной подвески, лента крепления, зажимы, выключатели, щиты, колпачки | 1 529,00 |  | 1 529,00 |
| ИТОГО | 1 630,00 | 700,00 | 2330,00 |

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области Возможность привлечения  дополнительных средств для финансирования программы учитываются как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения программы.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Бирофельдского сельского поселения на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета сельского поселения и затрат необходимых для реализации программы, путем внесения изменений в программу.

Таблица 3. Структура финансирования программы

| Источники направления расхода | Финансовые затраты |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |
|  |  | 2019 | 2020 |
| Бюджет муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | 100,0 тыс. руб. | 50,0 | 50,0 тыс.руб |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - |
| Бюджет субъекта (на условиях софинансирования) | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - |
| Всего | 100,0 тыс. руб. | 50,0 | 50,0 тыс. руб. |

Заказчиком программы является Администрация Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

5. Оценка эффективности реализации Программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- установка надежного и высокоэффективного наружного освещения территории Бирофельдского сельского поселения;

- формирование комфортных условий проживания населения Бирофельдского сельского поселения;

- решение проблем безопасности дорожного движения на территории Бирофельдского сельского поселения;

- надежность и эффективность установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.