Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2020                                                                                                             № 62

с. Бирофельд

Об утверждении  Паспорта общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Еврейской автономной области, претендующего на получение субсидии из счет средств федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования Еврейской автономной области, расположенного на сельской территории Еврейской автономной области, на реализацию мероприятий по благоустройству сельской территории Ерейской автономной области в 2021 году муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейская автономная область

На основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019  № 696  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.02.2020 № 35-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2020-2025 годах субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области, расположенных на сельских территориях Еврейской автономной области, на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Еврейской автономной области», администрация Бирофельдского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Еврейской автономной области, претендующего на получение субсидии из счет средств федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования Еврейской автономной области, расположенного на сельской территории Еврейской автономной области, на реализацию мероприятий по благоустройству сельской территории Еврейской автономной области в 2021 году муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейская автономная область, согласно Приложению № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее  постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава  сельского поселения                                                                      М.Ю.Ворон

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения от 15.06.2020 № 62

Паспорт

общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Еврейской автономной области, претендующего на получение субсидии из счет средств федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования Еврейской автономной области, расположенного на сельской территории Еврейской автономной области, на реализацию мероприятий по благоустройству сельской территории еврейской автономной области в 2021 году муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейская автономная область

I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Ремонтно – восстановительные работы улично – дорожной сети и дворовых проездов |
| --- | --- |
| Наименование проекта, место реализации | Ремонтно – восстановительные работы улично – дорожной сети и дворовых проездов в селе с.Алексеевка, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Партизанская, ул. Советская |
| Информация о собственниках земельных участков, формирующих территорию под благоустройство, а также о границах данных земельных участков | Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейская автономная область, территория прилегающая к объектам социальной инфраструктуры село Алексеевка, ул. Новая (магазин), ул. Садовая (КФХ), ул. Школьная (Дом культуры, ФАП, магазин, библиотека), ул. Партизанская (избирательный участок, Памятник в честь павших войнов ВОВ), ул. Советская (Дом культуры, ФАП, магазин, библиотека). |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Цель: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Задачи: - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - развитие и повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения; - улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Инициатор проекта | Жители села с.Бирофельд МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Бирофельдское сельское поселение» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01 июня 2021 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2021 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2 310,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации | 1630,00 |
| местного бюджета, подтверждающего выпиской из местного бюджета | 20 |
| внебюджетных источников, включая вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений и технических средств) | 650,00 |

Целевая группа:

| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, человек | 125 |
| --- | --- |
| Общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на сельской территории, в котором реализуется проект, человек | С.Алексеевка – 227 |
| Количество граждан, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 150 |
| Удельный вес граждан, получающих выгоду от реализации проекта, % | 60 |

II. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для граждан проживающих на сельской территории

В транспортной системе Бирофельдского сельского поселения (далее сельское поселение) сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных ресурсов. Между тем состояние дорожной сети в сельском поселении далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с крайне недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития финансированием. Дорожная сеть сельского поселения состоит из дорог общего пользования местного значения.    Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 19,055 км. и включает в себя:

- поселенческие дороги с грунтовым покрытием – 10,699 км;

- поселенческие дороги с твердым покрытием – 8,356 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги.

В настоящее время основными проблемами развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения являются следующие:

- практически все автомобильные дороги в той или иной степени характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия;

- из общей протяженности автомобильных дорог местного значения большая часть не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

# 2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта: - подготовка проектно – сметной документации; - определение источников финансирования проекта; - подготовка пакета документов для проведения торгов (аукион) среди подрядных организаций | 01.04.2021 до 01.06.2021 г. | Ворон М.Ю. |
| Благоустройство и озеленение, уборка мусора | 01.06.2021 до 30.09.2021 | Хапаль Е.М. |
| Приобретение материалов: - приобретение песчаной – гравийной смеси | 01.05.2021 до 01.06.2021 | Ворон М.Ю. |
| Прочая деятельность (указать наименование) -окашивание обочин дорог, вырубка кустарников в кюветах | 15.06.2021 до 30.09.2021 | Жители сел: Бирофельд, Хапаль Е.М. |

IV. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства тыс.рублей | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества | 101,00 | 580,00 | 681,00 |
| 2. Трудовое участие (благоустройство и озеленение территории, трудовым участием) |  | 100,0 | 100,0 |
| 3. Приобретение и монтаж оборудования - кабель, светильники, прибор учета, лампы, автомат, шкаф управления и регулирования, фотореле, кронштейны, трубы, комплекты проможуточной подвески, лента крепления, зажимы, выключатели, щиты, колпачки | 1 529,00 |  | 1 529,00 |
| ИТОГО | 1 630,00 | 680,00 | 2310,00 |

Руководитель

органа местного самоуправления                          ___________________________

М.П.  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ___________                         ___________________________

(должность, контактный телефон)   (подпись)        (расшифровка подписи)