Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2020											  № 67

с. Бирофельд

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонтно  –  восстановительным работам улично – дорожной сети и дворовых проездов в селе Бирофельд, ул. Садовая, ул. Новая, ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Совхозная, территоия многоквартирных домов по ул. Центральная»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», постановлением администрации сельского поселения от 07.02.2018 № 24 «Об утверждении  Порядка разработке и корректировке муниципальных программ Бирофельдского сельского поселения, осуществления мониторинга и контроля их реализации»  администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Ремонтно  –  восстановительным работам улично – дорожной сети и дворовых проездов в селе Бирофельд, ул. Садовая, ул. Новая, ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Совхозная, территоия многоквартирных домов по ул. Центральная».

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения (Васильева Т. А.).

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                М. Ю. Ворон

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 15.06.2020 №   67

Муниципальная программа  ««Ремонтно  –  восстановительным работам улично – дорожной сети и дворовых проездов в селе Бирофельд, ул. Садовая, ул. Новая, ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Совхозная, территоия многоквартирных домов по ул. Центральная»

1. Паспорт муниципальной программы «Ремонтно  –  восстановительным работам улично – дорожной сети и дворовых проездов в селе Бирофельд, ул. Садовая, ул. Новая, ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Совхозная, территоия многоквартирных домов по ул. Центральная»

I «Общая характеристика проекта»

| Направление реализации проекта | Ремонтно – восстановительные работы улично – дорожной сети и дворовых проездов |
| --- | --- |
| Наименование проекта, место реализации | Ремонтно – восстановительные работы улично – дорожной сети и дворовых проездов в селе Бирофельд, ул. Садовая, ул.Новая, ул. Чапаева, ул.Луговая, ул. Молодежная, ул. Совхозная, территоия многоквартирных домов по ул.Центральная |
| Информация о собственниках земельных участков, формирующих территорию под благоустройство, а также о границах данных земельных участков | Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейская автономная область, территория прилегающая к объектам социальной инфраструктуры село Бирофельд, ул. Садовая, (участок ДРСК), ул.Новая, (водонапорная башня), ул. Чапаева, (МКОУ СОШ с.Бирофельд), ул.Луговая, (водонапорная башня), ул. Молодежная (администрация, библиотека, участково – опорный пункт), ул. Совхозная (Почта России, участок связи), территоия многоквартирных домов по ул.Центральная (амбулатория, скорая помощь, дом – интернат для инвалидов). |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Цель: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Задачи: - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - развитие и повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения; - улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Инициатор проекта | Жители села с.Бирофельд МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Бирофельдское сельское поселение» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01 июня 2021 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2021 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2 310,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации | 1630,00 |
| местного бюджета, подтверждающего выпиской из местного бюджета | 20 |
| внебюджетных источников, включая вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений и технических средств) | 650,00 |

Целевая группа:

| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, человек | 353 |
| --- | --- |
| Общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на сельской территории, в котором реализуется проект, человек | С.Бирофельд – 1024 |
| Количество граждан, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 705 |
| Удельный вес граждан, получающих выгоду от реализации проекта, % | 52 |

II. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для граждан проживающих на сельской территории

В транспортной системе Бирофельдского сельского поселения (далее сельское поселение) сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных ресурсов. Между тем состояние дорожной сети в сельском поселении далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с крайне недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития финансированием. Дорожная сеть сельского поселения состоит из дорог общего пользования местного значения.    Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 19,055 км. и включает в себя:

- поселенческие дороги с грунтовым покрытием – 10,699 км;

- поселенческие дороги с твердым покрытием – 8,356 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги.

В настоящее время основными проблемами развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения являются следующие:

- практически все автомобильные дороги в той или иной степени характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия;

- из общей протяженности автомобильных дорог местного значения большая часть не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

# 2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта: - подготовка проектно – сметной документации; - определение источников финансирования проекта; - подготовка пакета документов для проведения торгов (аукион) среди подрядных организаций | 01.04.2021 до 01.06.2021 г. | Ворон М.Ю. |
| Благоустройство и озеленение, уборка мусора | 01.06.2021 до 30.09.2021 | Хапаль Е.М. |
| Приобретение материалов: - приобретение песчаной – гравийной смеси | 01.05.2021 до 01.06.2021 | Ворон М.Ю. |
| Прочая деятельность (указать наименование) -окашивание обочин дорог, вырубка кустарников в кюветах | 15.06.2021 до 30.09.2021 | Жители сел: Бирофельд, Хапаль Е.М. |

IV. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства тыс.рублей | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества | 101,00 | 580,00 | 681,00 |
| 2. Трудовое участие (благоустройство и озеленение территории, трудовым участием) |  | 100,0 | 100,0 |
| 3. Приобретение и монтаж оборудования - кабель, светильники, прибор учета, лампы, автомат, шкаф управления и регулирования, фотореле, кронштейны, трубы, комплекты проможуточной подвески, лента крепления, зажимы, выключатели, щиты, колпачки | 1 529,00 |  | 1 529,00 |
| ИТОГО | 1 630,00 | 680,00 | 2310,00 |

Руководитель

органа местного самоуправления                          ___________________________

М.П.  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ___________                         ___________________________

(должность, контактный телефон)   (подпись)        (расшифровка подписи)