Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2020											  № 69

с. Бирофельд

«Об утверждении муниципальной программы «Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки, в с. Бирофельд, ул.Центральная (на территории сельского стадиона)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», постановлением администрации сельского поселения от 07.02.2018 № 24 «Об утверждении  Порядка разработке и корректировке муниципальных программ Бирофельдского сельского поселения, осуществления мониторинга и контроля их реализации»  администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки, в с. Бирофельд, ул.Центральная (на территории сельского стадиона)».

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения (Васильева Т. А.).

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                М. Ю. Ворон

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 15.06.2020 №   69

Муниципальная программа  «Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки, в с. Бирофельд, ул.Центральная (на территории сельского стадиона)»

1. Паспорт муниципальной программы «Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки, в с. Бирофельд, ул.Центральная (на территории сельского стадиона)»

I «Общая характеристика проекта»

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, место реализации | Создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки, в с.Бирофельд, ул.Центральная (на территории сельского стадиона) |
| Информация о собственниках земельных участков, формирующих территорию под благоустройство, а также о границах данных земельных участков | Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейская автономная область, село Бирофельд, 22 м. на запад от д. 43 по ул.Центральная, кадастровый номер: 79:04:2000006:387, площадью 11 281 кв.м. |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Цель: создание и обустройство комбинированной спортивной и детской игровой площадки Задачи: - создание необходимых условий для оздоровления населения, проведение соревнований, организация учебно – тренировочного процесса; - развитие существующей спортивной базы муниципального образования; - создание условий для организации досуга молодежи сельского поселения, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни |
| Инициатор проекта | Жители села с.Бирофельд МО «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского района |
| Заявитель проекта | Администрация МО «Бирофельдское сельское поселение» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 4 месяца |
| Дата начала реализации проекта | 01 июня 2021 года |
| Дата окончания реализации проекта | 01 октября 2021 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2 330,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации | 1630,00 |
| местного бюджета, подтверждающего выпиской из местного бюджета | 50 |
| внебюджетных источников, включая вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений и технических средств) | 650,00 |

Целевая группа:

| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, человек | 353 |
| --- | --- |
| Общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на сельской территории, в котором реализуется проект, человек | С.Бирофельд – 1024; С.Красивое – 204; С.Опытное Поле – 123; |
| Количество граждан, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 705 |
| Удельный вес граждан, получающих выгоду от реализации проекта, % | 52 |

II. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для граждан проживающих на сельской территории

В соответствии с пунктом 15 статья 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 №131- ФЗ, обеспечение  условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относится  к вопросам местного значения сельского поселения. В Бирофельдском сельском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

Вместе с тем, в вопросах благоустройства и создания  зон отдыха на территории сельского поселения имеется ряд проблем:

- низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;

- широкое вовлечение различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом препятствует состояние спортивных сооружений, не соответствующих современным требованиям;

- стадион, где планируется произвести ограждения территории, необходимо в связи с установкой в 2019 году современного спортивного оборудования и в целях прибывания граждан, так как стадион расположен рядом с проезжой частью ул.Центральная в с.Бирофельд;

- долгое время не осуществлялся и не производился ремонт спортивного объекта,  в результате чего техническое состояние стадиона представляет угрозу для здоровья занимающихся спортом;

Учитывая вышеизложенное, а также актуальность и остроту вопроса сохранения и развития спортивной базы Бирофельдского сельского поселения, необходимо осуществить ограждение стадиона в целях безопасного прибывания граждан.

Для решения этих проблем  требуются   значительные финансовые расходы, которых в бюджете сельского поселения недостаточно и это долго будет оставаться проблемой, препятствующей приобщения населения, особенно социально не защищенных категорий, к здоровому образу жизни, привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям спортом и участию в соревнованиях. Сегодня, очевидно, что развитие физической культуры и спорта в сельском поселении требует комплексного и системного подхода, програмно – целевого способа решения данной приоритетной проблемы, целевого финансирования расходов на реконструкцию и укрепление материально – технической базы спортивных объектов сельского поселения.

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реализации комплекса мероприятий с привлечением средств из регионального, федерального бюджетов для сохранения и развития спортивной базы на территории сельского поселения.

# 2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта: - подготовка проектно – сметной документации; - определение источников финансирования проекта; - подготовка пакета документов для проведения торгов (аукион) среди подрядных организаций | 01.04.2021 до 01.06.2021 г. | Ворон М.Ю. |
| Благоустройство и озеленение, уборка мусора | 01.06.2021 до 30.09.2021 | Хапаль Е.М. |
| Приобретение оборудования: - панели ограждения, столбы ограждения, крепежи, калитку, ворота | 01.05.2021 до 01.06.2021 | Ворон М.Ю., |
| Прочая деятельность (указать наименование) -озеленение, уборка мусора | 15.06.2021 до 30.09.2021 | Жители сел: Бирофельд, Хапаль Е.М. |

IV. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства тыс.рублей | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтно-строительные работы (земляные работы, строительные работы) передача во временное пользование имущества | 101,00 | 600,00 | 701,00 |
| 2. Трудовое участие (благоустройство и озеленение территории, трудовым участием) |  | 100,0 | 100,0 |
| 3. Приобретение и монтаж оборудования - кабель, светильники, прибор учета, лампы, автомат, шкаф управления и регулирования, фотореле, кронштейны, трубы, комплекты проможуточной подвески, лента крепления, зажимы, выключатели, щиты, колпачки | 1 529,00 |  | 1 529,00 |
| ИТОГО | 1 630,00 | 700,00 | 2330,00 |

Руководитель

органа местного самоуправления                          ___________________________

М.П.  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ___________                         ___________________________

(должность, контактный телефон)   (подпись)        (расшифровка подписи)